Passo a Passo

## Semana 2 — Coleta inicial de dados

*Meta:* ter dados brutos confiáveis em data/raw.

*Tarefas*

* Definir a lista inicial de países (ex.: BR;US;IN;CN;ZA) e período (ex.: 1990–2024).

* Configurar .env (base da World Bank API + COUNTRIES).

* Rodar o coletor para baixar *população total (SP.POP.TOTL)* e salvar em CSV.

* Registrar data dictionary (colunas, tipos, unidades).

*Critérios de aceite*

* Arquivos em data/raw/ versionados.

* Amostra aberta em CSV e validada (linhas > 0, anos corretos).

* Log de execução salvo em logs/.

## Semana 3 — Pipeline de ingestão/limpeza (inicial)

*Meta:* “bronze → silver” automático com PySpark.

*Tarefas*

* Ler raw (CSV) → gravar *bronze* em Parquet padronizado.

* Tipagem, normalização de nomes de colunas e datas.

* Fallback: se não tiver Parquet, ler o CSV (já implementei).

*Critérios de aceite*

* data/bronze/*.parquet e data/silver/*.parquet gerados.

* Job executável com spark-submit e idempotente.

## Semana 4 — Qualidade e transformações

*Meta:* regras de qualidade e enriquecimento.

*Tarefas*

* Regras de DQ: NOT NULL population, year ∈ [1960, ano_atual], sem duplicatas (country_code, year).

* Outliers check (z-score simples) e correções leves.

* Enriquecer com nomes de regiões/continentes (tabela de referência).

*Critérios de aceite*

* Relatório de DQ por partição/ano.

* silver livre de duplicatas e tipos inconsistentes.

## Semana 5 — Agregações e análises preliminares

*Meta:* gold com agregados úteis.

*Tarefas*

* Criar gold.population_by_country_year (soma/último valor válido).

* Métricas derivadas: crescimento absoluto e % vs. ano anterior.

*Critérios de aceite*

* Partições por year=/country_code= (se quiser otimizar depois).

* Amostra validada (confere com fonte para 2–3 países).

## Semana 6 — EDA (notebooks)

*Meta:* explorar padrões e validar hipóteses.

*Tarefas*

* Gráficos: séries por país, top-N por ano, mapas (opcional).

* Tabelas de correlação entre variáveis (quando adicionarmos PIB etc.).

*Critérios de aceite*

* Notebook rodando ponta-a-ponta com gráficos e conclusões.

## Semana 7 — Dashboard interativo (versão inicial)

*Meta:* visualização para não-técnicos.

*Tarefas*

* Escolher BI (Metabase, Power BI) *ou* app leve (Dash/Streamlit).

* KPIs: população total, crescimento YoY, ranking por ano/país.

*Critérios de aceite*

* 2–3 visuais-chave, filtros por país e período.

## Semana 8 — Integração pipeline ↔ dashboard + performance

*Meta:* do Parquet ao painel em poucos cliques.

*Tarefas*

* Apontar o BI para data/gold/ (ou uma view DuckDB).

* Testar volume (simular mais países/anos), medir latência.

*Critérios de aceite*

* Tabelas “wide” em gold com nomes e tipos consistentes.

## Semana 9 — Projeção populacional simples

*Meta:* baseline de forecast.

*Tarefas*

* Modelo simples (ex.: crescimento médio móvel por país).

* Plot do forecast + banda de incerteza básica.

*Critérios de aceite*

* Série prevista para 5 anos com documentação das premissas.

## Semana 10 — Testes finais + documentação técnica

*Meta:* projeto “rodável” para terceiros.

*Tarefas*

* Testes de unidade (utils), smoke test do pipeline.

* Guia de execução (setup, ingest, pipeline, EDA, dashboard).

*Critérios de aceite*

* README atualizado e checklist de verificação.

## Semana 11 — Deploy em ambiente de teste

*Meta:* execução fora do notebook local.

*Tarefas*

* Empacotar jobs (Docker opcional).

* Rodar em VM/contêiner com cron (ou Airflow simples).

*Critérios de aceite*

* Logs centralizados, variáveis .env segregadas por ambiente.

## Semana 12 — Entrega final

*Meta:* relatório + apresentação + demo.

*Tarefas*

* Relatório com descobertas, limites e próximos passos.

* Live demo do pipeline + dashboard com um caso de uso.