# Projeto: Análise da População Mundial com Big Data em Python

# Introdução

A compreensao das dinamicas populacionais e essencial para planejamento urbano, politicas publicas, saude e logistica. Grande parte dos dados relevantes (censos, mobilidade, satelite, redes sociais, dados economicos) tem volume e variedade que demandam arquiteturas Big Data. Este projeto propõe utilizar ferramentas de Python para coletar, processar e analisar grandes volumes de dados populacionais, produzindo insights acionaveis sobre tendencias globais de crescimento, migracao e distribuicao etaria.

# Justificativa

- Os dados demograficos tradicionais podem ser limitados e esparsos no tempo; fontes alternativas permitem analises mais completas e quase em tempo real.
- Governos e organizacoes precisam de pipelines escalaveis para planejamento de recursos, politicas de saude e logistica urbana.
- O projeto demonstra habilidades praticas em Big Data e analise de dados em grande escala, utilizando Python, PySpark e visualizacoes interativas.

# Objetivos

Objetivo Geral:
Construir um pipeline de Big Data em Python para coletar, processar e analisar dados populacionais, gerando relatorios e dashboards com insights globais sobre a populacao.

Objetivos Especificos:
- Coletar dados de diversas fontes (censos, APIs, mobilidade, satelite).
- Processar e limpar os dados utilizando PySpark.
- Realizar agregacoes e analises de tendencias populacionais.
- Gerar visualizacoes interativas e relatorios resumidos.
- Documentar e validar todo o pipeline de dados.

# Resultados Esperados

- Base de dados limpa, estruturada e escalavel.
- Dashboards interativos com indicadores populacionais por pais, regiao e faixa etaria.
- Relatorios com projecoes e tendencias populacionais.
- Codigo modular e documentado, pronto para integracao em ambientes de Big Data.

# Cronograma de Atividades

| Semana | Atividades |
| --- | --- |
| 1 | Definicao do escopo, levantamento de fontes de dados, setup do ambiente de desenvolvimento |
| 2 | Coleta inicial de dados (censos, mobilidade, satelite) |
| 3 | Implementacao inicial do pipeline de ingestao e limpeza de dados |
| 4 | Validacao de qualidade e transformacao de dados |
| 5 | Agregacoes e analises preliminares com PySpark |
| 6 | Criacao de notebooks para analise exploratoria de dados (EDA) |
| 7 | Desenvolvimento inicial do dashboard interativo |
| 8 | Integracao do pipeline com dashboards e testes de performance |
| 9 | Modelagem de projecao populacional simples |
| 10 | Testes finais e documentacao tecnica do projeto |
| 11 | Deploy do pipeline e dashboard em ambiente de teste |
| 12 | Entrega final: relatorio, apresentacao e demonstracao dos resultados |